Relatório técnico de desenvolvimento do Teste BTG

Repositórios:

API: https://github.com/danlopest/BTG_Teste/tree/Function/Pedidos.Api

Function: https://github.com/danlopest/BTG_Teste/tree/Function/Pedidos.Function

- Plano de trabalho Previsto x Realizado

| Atividade | Horas previstas | Horas realizadas | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Criação da estrutura da API | 3 | 3 | Concluído |
| Endpoint de criação de pedidos | 4 | 3 | Concluído |
| Endpoint de listagem de pedidos | 3 | 2 | Concluído |
| Testes de Unidade | 2 | 0 | Não realizado |
| Criação da estrutura da Function | 3 | 3 | Concluído |
| Criação de usecase de processamento | 3 | 3 | Concluído |
| Criação de testes de unidade | 2 | 1 | Concluído |

- Tecnologias utilizadas:

- API – C# com .Net Core 8;

- Mensageria – RabbitMQ

- Base de Dados – Mongo DB;

- Docker;

- Azure Functions;

- Diagrama da arquitetura

- Modelagem da base de dados

- Evidências de testes funcionais

- Documentação Swagger da API de Pedidos

- Adicionar pedido na fila

- Function processando pedido

- Api processando pedido

- Pedido salvo na base

Listando pedidos criados: